2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（工业园区高质量发展）项目绩效自评报告

资金名称：2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（工业园区高质量发展）

预算单位：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（粤工信园区函〔2021〕6号），本次绩效自评对象为2021年省级财政安排的工业园区高质量发展资金209349.39万元。其中，产业园区建设专项帮扶资金（40000万元）、产业共建资金（134453.13万元）、梅州市圣戈班项目奖补资金（4800万元）、阳江和潮州园区基础设施建设资金（30000万元）、产业共建系统升级资金（96.26万元），评价基准日为2021年12月31日。除产业共建系统升级资金为省本级使用外，其他的专项帮扶资金、产业共建资金、梅州市圣戈班项目奖补资金、阳江和潮州园区基础设施建设资金均通过因素法下达地市。本次绩效自评主体为省级部门，资金下达到各有关地市或支付给系统建设单位即视为资金实际到位，因素法分配资金由市级分配下达到县（区）级财政、园区、项目单位或收回省级财政即视为资金已实际支出。

（一）产业园区建设专项帮扶资金

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见〉的通知》（粤办发〔2020〕5号），2021年下达汕头、湛江、茂名、揭阳4市各10000万元的产业园区专项帮扶资金，共计40000万元，用于4市省产业园完善基础配套设施和公共服务平台建设等。实际到位资金40000万元，实际到位率为100%。各市资金分配情况如下：

1.汕头市

汕头市以《关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（汕工信函〔2021〕121号），将10000万元专项帮扶资金下达有关省产业园。其中：汕头市产业转移工业园保税片区2000万元，用于汕头综合保税区基础和监管设施建设；汕头市产业转移工业园海门片区2000万元，用于海门片区滨海大道（一期）建设工程项目；汕头金平产业转移工业园1500万元，用于园区南澳路（普宁路至潮阳路）道路改造工程；汕头龙湖产业转移工业园2000万元，用于园区（万吉工业区）珠峰路（万吉北街—龙江路）道路建设工程；汕头澄海产业转移工业园2500万元，用于园区岭海中小微企业创业园通用厂房项目。

2.湛江市

湛江市以《湛江市工业和信息化局关于下达2021年工业园区高质量发展（产业园建设专项帮扶）资金项目计划的通知》（湛工信函〔2021〕11号），将10000万元专项帮扶资金下达有关省产业园。其中：湛江产业转移工业园4300万元，遂溪产业转移工业园1000万元，佛山顺德（廉江）产业转移工业园1000万元，徐闻产业转移工业园1000万元，湛江奋勇产业转移工业园800万元，湛江坡头产业转移工业园300万元，雷州产业集聚地1000万元，麻章产业集聚地800万元，均用于完善省产业园（集聚地）基础配套设施和公共服务平台建设。

3.茂名市

茂名市以《茂名市工业和信息化局关于下达2021年省产业园建设专项帮扶资金项目计划的通知》（茂工信园区函〔2021〕48号），将10000万元专项帮扶资金下达有关省产业园。其中：茂名产业转移工业园2000万元，用于大成路及附属设施建设工程；茂名茂南产业转移工业园2000万元，用于园区基础设施及附属用房建设项目；广州白云江高（电白）产业转移工业园1000万元，用于园区基础设施建设项目（消防通道等）；高州产业转移工业园1000万元，用于园区基础设施建设项目（污水管网工程等）；化州产业转移工业园700万元，用于杨梅产业集聚区13号路延长工程；信宜产业转移工业园2000万元，用于园区水口产业集聚区去进园大道建设工程；滨海新区产业集聚区1200万元，用于吉达港区东作业区进港航道工程；茂名市工业和信息化局提取工作经费100万元。

4.揭阳市

揭阳市以《揭阳市工业和信息化局关于下达2021年省工业园区高质量发展（产业园建设专项帮扶）资金项目计划的通知》（揭市工信〔2021〕26号）将1000万元专项帮扶资金下达有关省产业园。其中：惠来县产业集聚区4300万元，用于临港产业园污水处理厂及配套管网（一期）工程；揭阳产业转移工业园3700万元，用于园区东区污水处理厂工程（一期）；中德金属生态城1000万元，用于园区纵二路（中环—横四）道路工程；揭东产业转移工业园770万元，用于园区金龙路道路改造升级工程；揭阳市工业和信息化局提取工作经费30万元。

（二）产业共建资金

根据《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）、《广东省工业和信息化厅关于明确涉及产业共建财政扶持政策有关措施实施要求的函》（粤工信园区函〔2019〕1296号）、《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于明确有关企业项目享受产业共建财政扶持政策事项的函》（粤工信园区函〔2020〕163号）等相关政策要求，2021年省级财政安排产业共建专项资金134453.13万元，以因素法方式切块下达至汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮等14个地市。实际到位资金134453.13（含省财政已收回资金），实际到位率为100%。各有关市资金分配情况如下：

各有关市资金分配情况表

| 序号 | 地市 | 产业共建资金（万元） | 实际到位率（%） | 地市资金下达文情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 300 | 100 | 汕工信函〔2021〕121号 |
| 2 | 韶关市 | 7411.25 | 100 | 韶财工〔2021〕31 号 |
| 3 | 河源市 | 7000 | 100 | 河工信函〔2021〕111号 粤财工〔2021〕83 号 |
| 4 | 梅州市 | 11170.94 | 100 | 梅市工信函〔2021〕20 号 粤财工〔2021〕83 号 |
| 5 | 惠州市 | 603.6 | 100 | 惠市工信〔2021〕55号 |
| 6 | 汕尾市 | 1875.98 | 100 | 汕工信〔2021〕48号 |
| 7 | 江门市 | 3896.76 | 100 | 江工信园区〔2021〕9号 |
| 8 | 阳江市 | 10639.383 | 100 | 阳工信通〔2021〕34号 |
| 9 | 湛江市 | 1984.472 | 100 | 湛工信函〔2021〕52号 |
| 10 | 茂名市 | 12675.695 | 100 | 茂工信园区函〔2021〕48号 |
| 11 | 肇庆市 | 45436.2651 | 100 | 肇工信园区函〔2021〕1号 |
| 12 | 清远市 | 13391.9349 | 100 | 清工信〔2021〕73号 |
| 13 | 潮州市 | 17261.4 | 100 | 潮工信〔2021〕45号 |
| 14 | 云浮市 | 805.45 | 100 | 云工信〔2021〕8号 |
| 合 计 |  | 134453.13 | 100 |  |

（三）梅州市圣戈班项目奖补资金

根据《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于支持法国圣戈班高端玻璃制造项目落户梅州有关事项的通知》（粤工信园区函〔2020〕725 号），2021 年安排梅州市人民政府 4800 万元，用于奖励法国圣戈班高端玻璃制造项目落户梅州。梅州市以《关于下达梅州市2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（梅市工信函〔2021〕20 号），将4800万元专项帮扶资金下达梅州高新区，按项目固定资产投资进度核实后拨付至企业。

（四）园区基础设施建设资金

按照省领导批示要求，2021年延续安排阳江市人民政府10000万元，支持阳江高新区产业园区基础设施建设；延续安排潮州市人民政府20000万元，支持潮州市园区配套建设。阳江市以《关于下达阳江市2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（阳工信通〔2021〕34号）下达阳江高新区基础设施建设资金10000万元；潮州市以《潮州市工业和信息化局关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（潮工信〔2021〕45号）下达中山（潮州）产业转移工业园径南片区和临港片区基础设施建设资金各10000万元，共计20000万元。

（五）产业共建系统升级资金

为贯彻落实全省推动制造业高质量发展大会精神和省委、省

政府《关于推动制造业高质量发展的意见》提出的建立制造业企

业高质量发展综合评价体系、通过评价结果引导资源要素向优质

企业和产品集聚工作要求，2021年安排政务信息化项目建设资

金96.26万元，建设广东省工业园区管理服务系统（广东省产业

共建动态监测平台（二期））。《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（粤工信园区函〔2021〕6号）安排产业共建系统升级资金96.26万元，其中我处负责的部分（65.58）已支付给项目建设单位。

二、自评情况

（一）自评分数

按照本次绩效评价工作要求，结合工作实际，逐一对照《项目绩效自评指标评分表》（详见附件）进行自评打分。2021年省级促进经济高质量发展专项（省产业园发展）工业园区高质量发展资金自评分值为96分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

一是省产业园专项帮扶资金支出情况：2021年，省财政下达汕头、湛江、茂名、揭阳4市省产业园专项帮扶资金各10000万元，共计40000万元，汕头、湛江、茂名、揭阳市均已按照要求及时将资金下达给县（区）级财政、园区、项目单位等，资金均已全部拨付（出国库），支出率100%。

二是产业共建资金支出情况：2021年，省财政分别下达汕头市等14个地市产业共建资金134453.13万元，各有关地市均已按照要求及时将资金下达给县（区）级财政、园区、项目单位等，并督促县（区）财政拨付至202个符合奖补条件的产业共建项目，按照规定提取的工作经费已拨付至使用单位，并按照要求使用。

三是圣戈班项目奖补资金支出情况：2021年，省财政下达梅州市政府4800万元奖补资金，支持梅州市圣戈班项目加快建设。梅州市按照要求及时将资金下达给梅州市高新区，督促高新区按项目固定资产投资进度拨付至企业，资金均已全部拨付至项目。

四是园区基础设施建设资金支出情况：2021年，省财政下达阳江市高新区基础设施建设资金10000万元，下达潮州市园区基础设施建设资金20000万元。阳江市及时将资金下达高新区用于完善园区基础设施，包括海港大道等道路、风电装备制造标准厂房工程、排渠工程等，已全部支出完成。潮州市及时将资金下达中山（潮州）产业转移工业园径南分园和临港产业园，用于园区场地平整、道路建设及绿化等，已全部支出完成。

五是产业共建系统升级资金支出情况：2021年省财政安排产业共建系统升级资金96.26万元。其中：我处负责支出部分为65.58万元，支出进度为100%；其余30.68纳入厅内信息化统筹支出。

2.专项资金完成绩效目标情况。

根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划的通知》（粤工信园区函〔2021〕6号）的要求，省产业园专项帮扶资金绩效目标：汕头、湛江、茂名、揭阳4市均为省产业园工业增加值增速较全市规上工业增加值增速高3%、税收增长3%。产业共建资金、圣戈班项目奖补资金、园区基础设施建设资金绩效目标：汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮14市均为省产业园新引进工业项目20个、园区工业增加值增速高于全市规上工业增加增速3%、税收增长3%。产业共建系统升级资金绩效目标：完成年度计划、资金使用率达到85%以上。

绩效目标具体完成情况如下：

绩效目标完成情况表

| 序号 | 地市 | 园区专项帮扶资金（万元） | 产业共建资金（万元） | 圣戈班项目奖补资金（万元） | 园区基础设施建设资金（万元） | 园区工业增加值增速高于全市规上工业增加增速（%） | 税收增速（%） | 新引进项目（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 10000 | 300 | —— | —— | 211.6 | 24.4 | 88 |
| 2 | 韶关市 | —— | 7411.25 | —— | —— | 28.3 | 10.6 | 245 |
| 3 | 河源市 | —— | 7000 | —— | —— | 23.2 | 7.8 | 72 |
| 4 | 梅州市 | —— | 11170.94 | 4800 | —— | 55.6 | 13.9 | 67 |
| 5 | 惠州市 | —— | 603.6 | —— | —— | 90.1 | -11.4 | 53 |
| 6 | 汕尾市 | —— | 1875.98 | —— | —— | -61.9 | 17.0 | 30 |
| 7 | 江门市 | —— | 3896.76 | —— | —— | 49.7 | 10.7 | 56 |
| 8 | 阳江市 | —— | 10639.383 | —— | 10000 | 32.5 | 30.0 | 68 |
| 9 | 湛江市 | 10000 | 1984.472 | —— | —— | 267.6 | 72.4 | 36 |
| 10 | 茂名市 | 10000 | 12675.695 | —— | —— | 332.6 | 28.8 | 54 |
| 11 | 肇庆市 | —— | 45436.2651 | —— | —— | 41.3 | 19.2 | 145 |
| 12 | 清远市 | —— | 13391.9349 | —— | —— | 106.3 | 36.7 | 92 |
| 13 | 潮州市 | —— | 17261.4 | —— | 20000 | 150.0 | -34.8 | 23 |
| 14 | 揭阳市 | 10000 | —— | —— | —— | 57.1 | 22.4 | 40 |
| 15 | 云浮市 | —— | 805.45 | —— | —— | -25.4 | 16.0 | 36 |
| 合计 |  | 40000 | 134453.13 | 4800 | 30000 |  |  |  |

从总体来看，2021年获得工业园区高质量发展资金的15个地市，总体完成规上工业增加值增速28%，较全省同期（9%）高出19个百分点；完成全口径税收增速32%，获得产业共建资金地市省产业园均超额完成新引进20个项目的目标任务。2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）完成了绩效目标。

一是省产业园专项帮扶资金绩效目标全部超额完成。根据各有关地市统计局官网公布的规上工业增加值增速，以及省产业园规上工业增加值和全口径税收统计数据显示，汕头、湛江、茂名、揭阳4市园区规上工业增加值增速分别高于本市规上工业增加值增速211.6%、267.6%、332.6%、57.1%，均超额完成绩效目标。汕头、湛江、茂名、揭阳4市园区全口径税收增速分别为24.4%、72.4%、28.8%、22.4%，均高于绩效目标3%的任务要求。

二是产业共建、圣戈班项目和园区基础设施建设资金绩效目标部分地市未完全达到。惠州、汕尾、潮州、云浮4市外，其他10个地市均完全达到绩效目标的要求。其中，汕尾、云浮2市省产业园规上工业增加值增速未达到绩效目标（3%），较本市规上工业增加值增幅分别为-61.9%和-25.4%。惠州、潮州2市省产业园全口径税收增速未达绩效目标（3%），分别为-11.4%和-34.8%。新引进项目方面均超额完成绩效目标任务（20个）的要求。

三是产业共建系统升级资金绩效目标完成。按照厅政务信息系统建设的统一安排，完成与项目建设承担单位（同望科技）签订合同并支付首付款，开展系统升级工作。按照计划推进，资金支出进度已达100%（不含纳入厅统筹部分30.68万元）。

- 专项资金分用途使用绩效。

一是省产业园专项帮扶资金和阳江、潮州园区基础设施建设资金方面。省产业园专项帮扶资金均用于支持汕头、湛江、茂名、揭阳4市省产业园道路、管网、给排水设施、公共管廊及环保设施等基础设施建设和公共服务平台建设，资金用途符合资金使用要求，且资金使用按照财务管理相关规定执行。

二是产业共建、梅州圣戈班项目奖补资金方面。支持汕头市等14个地市新引进项目1105个，均超额完成绩效目标任务。其中：韶关市和肇庆市更是分别达到了245个和145个。在省级产业共建资金的有效引导下，中科（广东）炼化有限公司、山鹰纸业（广东）有限公司、华润怡宝饮料（肇庆）有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司、肇庆南玻节能玻璃有限公司、广东筑智陶科卫浴有限公司等一批重点企业（项目）转移落户省产业园。2021年，省产业园规上工业增加值占粤东西北地区的比重进一步提高至41.5%，较上一年度提升了5个百分点，企业进一步向园区集中，省产业园的经济贡献和带动作用越来越强。

三是产业共建系统升级资金方面。为落实省委省政府工作部署，及时监测省产业园建设发展情况，产业共建系统通过给16个地市95个省产业园分配账号，园区管理机构每月按时将园区主要经济指标完成情况和园区新落地、新投产项目情况通过系统填报，系统汇总分析每月省产业园运行情况，为省委省政府的有关决策部署提供支撑。目前，系统已录入入园项目8400多个，实现园区项目全覆盖。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1.产业园专项帮扶资金使用绩效存在的特性问题

产业园专项帮扶资金存在支出序时进度相对较慢（一般到三、四季度才能够实际支出）、绩效目标完成情况不理想等问题，主要原因在于：

一是项目储备不充分。由于各市对产业园专项帮扶资金安排预期不足，基础配套设施建设项目储备不充分，导致资金下达后才开展项目招投标等有关工作，一定程度影响了资金支出序时进度。

二是在建工程付款周期较长。产业园建设专项帮扶主要用于园区基础设施建设，属于在建工程，按照有关规定，支付在建工程进度款需按工程进度，分阶段进行支付，一般在建工程需2年左右时间，在一定程度上影响了资金支出序时进度。

三是资金绩效评价周期过短。专项帮扶资金用于园区的基础配套设施和公共服务平台等建设，为非营利项目，没有直观的产出和收益，其效益主要通过工业企业项目引进和建设投产后的项目经济数据反映。同时，建设资金和工程量较大，建设周期较长，建设期往往存在跨年度的情况。因此，资金下达后第二年就进行绩效评价，评价周期过短，按照项目计划的建设进度和资金拨付进度，部分资金尚未完全发挥效益，评价结果无法全面体现资金绩效水平。

- 专项资金使用绩效存在的共性问题。

监管力量和水平仍显不足。省委、省政府关于深化省级预算编制执行监督管理改革对各级经济和信息化主管部门开展资金和项目管理提出了更高的要求，但是受人员编制影响，各级工业和信息化主管部门和园区管理机构多数只能安排1名非专职人员兼管财政资金和项目建设，且各级园区管理干部对政策的理解程度和业务能力参差不齐，导致各地推动工作的进度和质量出现差别，一定程度上影响了监管效能。

三、改进意见

（一）加强项目库管理。指导各地工业和信息化、财政部门强化项目库管理意识，提前做好项目谋划、项目储备，精准编报项目预算，提升资金使用效率和使用效益。

（二）加强业务培训和建章立制。建议各地工业和信息化部门、财政部门应围绕深化省级预算编制执行监督管理改革精神和资金项目监管相关工作职能，共同加大业务培训力度，既要向各级管理干部宣讲政策规定，答疑解惑，强化大家的政策意识、法规意识和绩效意识，又要更新工作思路、学习管理业务，努力提高工作人员的实操水平和工作效率。同时，地方政府要按照省级财政专项资金管理的有关规定，进一步研究制定和完善适用于本地区的管理规定和操作细则，明晰部门间和单位内部的职责分工和监管责任，增加工作人员编制，形成既有分工，又有协作的工作新格局，努力提高监管工作效能。

（三）合理确定资金绩效评价周期。针对支持基础设施建设的财政资金绩效评价应综合考虑扶持项目的建设内容、建设周期、资金投入方式和使用计划、绩效体现方式等特点，科学合理确定评价周期和评价时点。