附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：信息化和信息产业发展

对应政策任务个数：1个  及具体名称：新一代信息技术和产业发展

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：汤晓、陈先倡、曾强、李俊文、曾庆强

联系电话：83133367、83134730、83133402、83133267、83354064

填报日期：2023年5月20日

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2022〕7号）、《广东省财政厅关于提前下达2022年省工业和信息化厅经管专项资金的通知》（粤财工〔2021〕137号），《广东省财政厅关于安排省工业和信息化厅经管2022年有关专项资金（第一批）的通知》（粤财工〔2022〕23号），2022年共安排省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）37660.6万元，分配如下：电子信息工业处安排专项资金11470万元用于支持半导体和集成电路产业发展等项目；工业互联网处安排19697万元支持工业互联网方向项目；信息化与软件服务业处安排专项资金200万元用于软件和信息技术服务业统计分析和运行监测项目；数字产业处安排2479.66万元支持信息技术应用创新产业发展项目；办公室安排3813.94万元支持厅政务信息化项目。另，工业互联网处支持工业互联网安全技术保障平台建设7728万元直接下达省通信管理局，由省通信管理局统筹资金全流程管理，不纳入此次绩效自评中。此次绩效自评共涉及金额29932.6万元。具体情况如下：

（一）电子信息工业处

2022年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）共计安排11470万元支持半导体和集成电路产业发展等项目：

1.安排11350万元下放地市审批权限，其中安排10950元用于支持一批高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目；安排400万元下放广州市审批权限，用于支持举办2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会。

绩效目标：支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目数15个；举办世界超高清视频产业发展大会1场。

2.安排120万元用于2022年电子信息制造业统计分析和运行检测采购项目。

绩效目标：电子信息制造业企业年报数不少于700份。

（二）工业互联网处

2022年安排省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持工业互联网方向共计19697万元。其中，7728万元由省财政厅直接下达省通信管理局，用于支持广东省工业互联网安全技术保障平台项目建设，由省通信管理局负责资金项目全流程管理，不纳入本次绩效评价范围，即本次绩效评价范围为其余11969万元，资金安排情况如下（不含省通信管理局主管资金）：

1.支持制造业数字化转型标杆示范11619万元，以下放审批权限地市使用方式，支持广州、珠海、佛山、韶关、惠州、东莞、中山、江门、肇庆、清远等10个地市分行业分领域建设一批制造业数字化转型标杆示范。

绩效目标：培育不少于48个具有可推广性和较好示范应用价值的制造业数字化转型标杆示范项目，带动项目总投入不少于45695万元，持续推动企业降本提质增效。

2.2022中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会工作经费350万元，直接下达大会主办单位工业和信息化部电子第五研究所，用于支持举办中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会。

绩效目标：举行2022中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会，搭建专业化交流合作平台，推动粤港澳大湾区数字经济和工业互联网发展，参会人数超过1000人，展示区面积不少于5000平方米，参展企业不少于50家，展示成果不少于5个，报道大会的主流媒体不少于3家。

需要说明的是，因广州多个区域出现疫情，2022中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会延期举办。因客观原因造成绩效目标无法完成，建议不扣分。

（三）信息化与软件服务业处

安排200万元用于支持软件统计分析项目，承担单位为广东软件行业协会。采用政府采购的方式实施，资金于2022年10月到账，到位率100%。

绩效目标：2022年下半年度至2023年上半年度做好软件和信息技术服务业的统计分析、运行监测和2022年年报编制工作，按工业化信息部要求完成企业年报、月报数据上报工作，编制运行分析报告。

（四）数字产业处

一是安排2479.66万元用于支持新一代信息技术和产业发展支持信息技术应用创新产业发展方向省本级资金,包括安排中通服建设有限公司232.15万；广州中长康达信息技术有限公司296.88万；平安银行股份有限公司1000万；梅州客商银行股份有限公司650.63万等4家以事后奖补的形式支持信息技术应用创新产业发展。二是安排300万以政府采购的形式支持信息技术应用创新展示中心的建设维护。

绩效目标：

1.中通服建设有限公司

实现国产化服务器正常安装部署与使用监控；实现国产化大数据平台、中间件的正常使用与监控；实现大数据组件在国产化服务器集群统一安装、统一配置、统一监控；实现各项业务功能需求在国产化软硬件环境下的正常实现与运行；支持100个节点以上的集群规模部署,数据日吞吐能力在100TB以上。

2.广州中长康达信息技术有限公司

采用搭建一个具有广泛适应性的信创技术产品适配平台，实现对已有产品的信创技术产品的适配，并为后续新研发产品或外部产品提供信创技术产品的适配提供基础平台。

以信创技术产品适配平台为基础，构建软硬件技术自主可控的“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”，解决被“卡脖子”的核心问题，实现退役军人事务局四级服务体系的纵向联动，横向协同，从而使服务的需求侧能够通过“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”获得服务，服务的供给侧能够通过“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”提供服务。另一方面，实现公司TYJR应用系统的信创技术适配，不断提升和扩展公司的业务和服务能力。

3.平安银行股份有限公司

完成东莞大数据机房网络设备100%国产化建设，在此基础上进行日志归档系统国产化实施，实现从网络到服务器、操作系统、应用软件的全栈国产化实施并完成实际生产。

4.梅州客商银行股份有限公司

使用自主可控的服务器、存储设备、网络安全设备、云基础服务、虚拟化套件搭建运行银行信息系统的资源池；将华为鲲鹏服务器和基于DMDSC共享存储技术的达梦数据库用于银行核心系统；使用自主可控的开发框架开发银行电子银行应用和数据中台应用；获得5个软件著作权；在自主可控产品的应用过程中，总结形成本单位的问题库、解决方案库，为自主可控产品在行业的推广积累经验。

5.信息技术应用创新展示中心，以政府采购的形式，公开招标，确定承担方为广东软件行业协会。

搭建全国产软硬件信息基础环境，组织重点行业领域开展行业应用场景联合攻关；开展优秀软硬件产品和重点行业应用示范征集遴选、部署展示及宣传推广等。

（五）办公室

支持厅政务信息化项目预算资金为3813.94万元，主要用于项目软件系统开发、升级改造、整合费用，运维运营与网络安全保障服务费用，具体绩效目标为：一是2022年数字工信（一期）项目，依托现有信息化技术，推动部分有条件的系统进行应用层、支撑层、数据层整合，初步完成“一中心一平台”建设，实现数据有效集成、厅内共享公用、统一用户界面的目标，提供统一业务经办、展示分析、一站式访问等功能，确保项目按计划完成实施建设且不超预算；二是支付厅信息技术应用创新工程项目第三期尾款，基于信创环境建设的系统验收通过率100%，系统承建单位对软硬件提供1年以上运行技术保障，确保平台稳定运行、软硬件完全兼容，缺陷基本修复；三是2022年系统运营运维及网络安全保障服务，做好舆情监控、政务信息化、政府网站与政务新媒体检测、视联网线路传输及5个厅内业务系统（厅政府网站、省技术改造监测系统、省中小企业款付支付投诉与处理平台、省清洁生产信息化公共服务平台、省级跨部门涉企政策一站式网上发布平台）的运营服务，确保3个机房的10台空调设备、5套UPS设备、42台机房服务器、11台存储设备、80台网络设备、11台安全设备以及15个政务信息系统稳定运行，开展渗透测试、漏洞扫描、重保值守、安全应急、应急演练、安全咨询和培训、数据泄露监测预警等网络安全服务。

二、自评情况

（一）自评分数

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化。资金分配合理、到位及时。制度完整，资金支出、管理规范。项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。自评得分99.76分，各项指标具体分析如下：

1.过程自评得分19.87分。

（1）资金管理自评得分11.87分。此次评价总额度37660.6万元，实际支出36910.6万元，支出率98%，自评得分12*0.98=11.76分。（详见本报告专项资金使用绩效部分内容）

（2）事项管理自评得分8分。我厅积极开展项目跟踪监管。一是加强项目入库指导，在项目入库阶段进一步细化项目入库标准，并对地市推荐的项目进行复核提醒，指导地市做细做实项目入库工作；二是加强常规监管，结合重点工作调研督导、跟踪服务、审计及绩效评价发现问题整改检查等工作，指导地市和项目承担单位严格按照省财政要求加强资金使用和项目管理。

2.产出自评得分40分。支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目数（个）、支持制造业数字化转型标杆示范项目数量（个）、建设工业互联网安全技术保障平台（个）、支持行业应用解决方案或标杆项目（个）、工业互联网安全技术保障平台分析流量（Gbps）、工业互联网安全技术保障平台重点保障企业数（家）、形成指导行业应用的信创问题库、知识库或服务评价体系（个）、组织召开行业应用适配和解决方案技术交流会（场次）、软件和信息技术服务业每年年报统计企业数量（家）、电子信息制造业企业年报数（份）、基于信创环境建设的系统验收通过率（%）、数据保存完备性（%）、新引进软硬件兼容性（%）、设备部署达标率（%）、项目计划完成及时率（%）、总体预算控制情况共16个项指标均已完成预期目标。另有举办世界超高清视频产业发展大会（场）、举办中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会（场次）、中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会参会人数（人）3项指标，因广州多个区域出现新冠肺炎疫情，2个大会取消和延期举办，因客观原因造成绩效目标无法完成，建议不扣分。（详见本报告专项资金使用绩效部分内容）

3.效益自评得分40分。

（1）经济效益指标自评得分10分。带动半导体和集成电路产业化项目总投入（亿元）和带动数字化转型项目总投入（亿元）均已完成预期目标。

（2）社会效益指标自评得分10分。高端电子元器件和高端芯片等领域关键核心产品研发及产业化能力提升、标杆项目具有推广和示范价值已完成预期目标。报道中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会主流媒体数（家）因广州多个区域出现新冠肺炎疫情，大会延期举办，客观原因造成绩效目标无法完成，建议不扣分。

（3）服务对象满意度自评得分10分。根据地市工业和信息化主管部门反馈情况，获扶持企业满意度达到95%以上，符合预期目标。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

（1）电子信息处

根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2022〕7号），电子信息工业处获得新一代信息技术专项资金11470万元用于支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片等项目，具体支出情况如下：

方向D01：支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目。根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2022〕7号）要求，各地市分别组织申报和专家评审等程序，已组织实施并向省工信厅报备，已完成财政资金支出10256万元，资金支出率为93.7%。

方向D02：2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会工作经费。因广州多个区域出现新冠肺炎疫情，经请示省政府同意，2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会取消举办。资金正在办理退回。

方向D03：电子信息制造业统计分析和运行监测。根据《电子信息工业处关于开展2022年电子信息制造业统计分析和运行监测项目政府采购工作的签报》（厅内办[2022]541号），经通过竞争性磋商政府采购程序，已组织实施并完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

- 工业互联网处

根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2022〕7号），共下达资金11969万元，除资金实际支出11619万元，支出率97.08%。

- 信息化与软件服务业处

该项目于2022年7月完成招标和签订合同，按照合同条款2022年8月初支付首期合同款140万，2022年10月下旬根据银行保函支付尾款60万，支出率100%。

- 数字经济处

一是事后奖补扶持资金支出情况：省财政厅于2022年3月下拨资金到我厅，由我厅直接转拨企业。截止2022年4月，资金已全部到达企业。支出率100%。

二是信息技术应用创新展示中心支出情况：该项目于2022年10月完成招标和签订合同，按照合同条款2022年10月中支付首期合同款210万，2022年10月尾根据银行保函支付尾款90万，支出率100%。

- 办公室

2022年支持厅政务信息化项目预算资金为3813.94万元，实际所需金额为：3730.18475万元，其中：实际支出3459.1661万元，待支出271.01865万元，结余资金为83.75525万元。

- 专项资金完成绩效目标情况。

- 电子信息处

目标1：支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目数15个，实际完成20个。目标2：举办世界超高清视频产业发展大会1场，因广州多个区域出现新冠肺炎疫情，经请示省政府同意，2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会取消举办，资金正在办理退回。目标3：电子信息制造业企业年报数700份，实际完成1440份。目标4：带动半导体和集成电路产业化项目总投入不少于4亿元，实际完成5.34亿元。目标5：高端电子元器件和高端芯片等领域关键核心产品研发及产业化能力提升，实际已完成。

- 工业互联网处

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2022〕7号），工业互联网方向资金分配合理、制度完整，资金支出管理规范，项目产出和效益等各项指标完成情况较好，项目完成预期建设计划，并取得良好效果。

- 信息化与软件服务业处

2022年，计划完成软件和信息技术服务业年报统计企业数量3500家。截至2022年底，广东省软件行业协会共完成年报统计企业数量5000家。

- 数字经济处

支持信息技术应用创新产业发展专项资金完成支持行业应用解决方案或标杆项目5个，建立了广东省信息技术应用创新产业联盟知识共享平台，组织召开行业应用适配和解决方案技术交流会26次，达到总体绩效目标要求。

（5）办公室

绩效目标已全部完成，具体为：基于信创环境建设的系统验收通过率为100%、数据保存完备性为100%、新引进软硬件兼容性为100%、设备部署达标率为100%、项目计划完成及时率为100%、总体预算控制情况为不超预算。

- 专项资金分用途使用绩效。

- 电子信息处

方向D01.支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目20个。

方向D02.支持2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会完成情况：因广州多个区域出现新冠肺炎疫情，经请示省政府同意，2022世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会取消举办。资金正在办理退回。

方向D03.电子信息制造业统计分析和运行监测项目绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。完成电子信息制造业重点联系企业月报数据、催报、审核上报工作，年报数据催报、审核上报工作，项目尚未到期。

- 工业互联网处

支持工业互联网标杆示范方面，按照“先典型引路、后全面推广”的实施路径，聚焦电子信息、装备、汽车、医药、轻工石化、家电、家具等行业，聚焦5G+工业互联网应用标杆、产业链数字化协同、工业互联网创新应用等方面，建设53个不同规模、不同行业、不同模式的“灯塔式”工业互联网标杆示范，带动项目总投入达45695万元。重点推动数字化转型意识强、自动化、信息化基础好的制造业企业，面向产业转型升级的实际需求探索5G与工业网络融合组网模式，挖掘产品质量检测、设备智能维修运维、工业视频监控等“5G+工业互联网”典型应用场景；支持行业龙头制造业企业以产业链在线高效协同为目标，带动省内核心供应链制造企业实施生产制造环节统一标准的数字化改造，提高上下游产业链协作效率和供应链可靠性，推动制造企业广泛运用工业互联网新技术、新模式实现降本提质增效。

- 信息化与软件服务业处

2022年下半年至2023年上半年，按照项目合同约定，省软件行业协会严格落实国家软件和信息技术服务统计报表制度，对全省统计数据进行审核、汇总、上报。开展软件和信息技术服务业统计运行监测和发展研究，每月编制月度全省软件和信息技术服务业经济运行分析报告，编制2022年度产业发展研究报告。在全省范围内开展专项统计调查，并做好跟踪行业重点龙头企业动态。完善全省5000余家软件和信息技术服务业企业统计数据库，梳理2022年全省软件业务收入前百家企业，以及细分行业、细分领域企业排名单。采用线上+线下方式召开全省落实国家软件和信息技术服务业统计报表制度及软件产业政策宣贯、培训会，参加人数近3000人。协助推动软件产业高质量发展座谈会，完成会议材料的整理及汇总。

（4）数字经济处

省本级支持信息技术应用创新产业发展方向，以事后奖补的形式支持4个信息技术应用创新产业发展项目（资金下达时已完成绩效目标的内容），以政府采购形式支持信息技术应用创新展示中心建设。其中以事后奖补形式支持的4个项目已完成绩效目标表的内容，以政府采购形式支持的项目未到期，按计划已完成部分绩效目标，达到总体绩效目标要求。

中通服建设有限公司：已实现国产化服务器正常安装部署与使用监控；已实现国产化大数据平台、中间件的正常使用与监控；已实现大数据组件在国产化服务器集群统一安装、统一配置、统一监控；已实现各项业务功能需求在国产化软硬件环境下的正常实现与运行；可支持100个节点以上的集群规模部署，数据日吞吐能力在100TB以上。

广州中长康达信息技术有限公司：公司采用搭建一个具有广泛适应性的信创技术产品适配平台，实现对已有产品的信创技术产品的适配，并为后续新研发产品或外部产品提供信创技术产品的适配提供基础平台。以信创技术产品适配平台为基础，构建软硬件技术自主可控的“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”，解决被“卡脖子”的核心问题，实现退役军人事务局四级服务体系的纵向联动，横向协同，从而使服务的需求侧能够通过“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”获得服务，服务的供给侧能够通过“基于信创技术的TYJR数字化服务平台”提供服务。另一方面，实现公司TYJR应用系统的信创技术适配，不断提升和扩展公司的业务和服务能力。

平安银行股份有限公司：已完成东莞大数据机房网络设备100%国产化建设，并在此基础上进行日志归档系统国产化实施，实现从网络到服务器、操作系统、应用软件的全栈国产化实施并完成实际生产。

梅州客商银行股份有限公司：银行使用自主可控的服务器、存储设备、网络安全设备、云基础服务、虚拟化套件搭建运行银行信息系统的资源池；将华为鲲鹏服务器和基于DMDSC共享存储技术的达梦数据库用于银行核心系统；使用自主可控的开发框架开发银行电子银行应用和数据中台应用；获得5个软件著作权；在自主可控产品的应用过程中，总结形成本单位的问题库、解决方案库，为自主可控产品在行业的推广积累经验。

信息技术应用创新展示中心，以政府采购的形式，公开招标，确定承担方为广东软件行业协会：完成2个季度征集，共征集、审核产品 120 款产品、101 款解决方案;完成广东省深信服信息安全行业应用工作组、广东省联通产互智慧医疗行业应用工作组的评审工作，行业工作组招募成员总数 578个，一季度新增48 个。完成展示中心优秀产品和解决方案更新调整。

（5）办公室

一是2022年数字工信（一期）项目申请预算为2520万元，项目立项批复总金额为3555万元，其中2022年安排2810万元，按照项目采购合同实际所需资金为2774.51865万元，所需资金差额拟通过厅信息技术应用创新工程项目第三期尾款预算结余17.3939万元以及2022年系统运营运维及网络安全保障服务预算结余320.88万元补充。按照项目采购合同约定，截至目前实际支出2503.5万元（具体为：项目主体建设首期款支出2359.52万元、项目交易服务11.92万元、立项方案编制咨询服务支出57.3万元、其他业务运营服务首期款支出23.66万元、监理服务首期款支出51.1万元），待支出金额271.01865万元（具体为：流程梳理及数据管理体系设计咨询服务首付款拟支出91.67865万元、测试评估认证服务首付款拟支出179.34万元），有待签订服务合同后按规定支出。

二是厅信息技术应用创新工程项目第三期尾款申请预算为452.78万元，按照合同约定，实际支出435.3861万元，无待支出款项，结余17.3939万元，结余原因是项目合同签订金额小于我厅对外采购预算。

三是2022年系统运营运维及网络安全保障服务申请预算为841.16万元，按照合同约定，实际支出520.28万元，无待支出款项，结余320.88万元，结余原因为：一是按照省政数局批复核定的项目金额及项目实际调整情况（厅内控系统、人事管理系统纳入厅信息技术应用创新工程项目免费运维），系统运营由原预算331.27万元核减至185.98万元，系统运维由原预算474.89万元核减至329.89万元，网络安全保障服务预算为35万元，总预算从841.16万元共核减至550.87万元，共核减290.29万元；二是2022年系统运营运维及网络安全保障服务对外采购预算为550.87万元，最终合同签订金额为520.28万元，节省30.59万元。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1.本政策任务资金支持项目面向前沿的信息技术和产业，部分地市对前沿的信息技术和产业不熟悉，在指导企业项目入库和项目评审过程中存在困难。

2.因县区财政部门拨款流程较长，且对县区一级没有资金拨付进度考核规定，导致部分下放地市审批权限资金到第四季度才将资金拨付到项目单位。

三、改进意见

（一）加强地市基层工作人员培训。综合运用集中培训、远程培训等多种手段，针对资金管理、业务知识培训、项目管理等共性关键问题，加强对地市工业和信息化主管部门业务人员的培训力度，提升地市工作人员业务水平。

（二）强化项目跟踪管理。指导地市进一步压实资金项目管理主体责任，规范相关工作流程，做细做实项目储备、项目入库论证等方面的工作；联合地市工业和信息化主管部门积极对接项目承担单位，协调解决项目实施和资金使用过程中存在的问题，推动项目加快建设进度。