附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：工业企业转型升级

对应政策任务个数：1个  及具体名称：普惠性制造业投资奖励

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：王宁涛、王永

联系电话：020-83135813、83133277

填报日期：2023年5月

一、基本情况

（一）资金额度

根据《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，截至自评基准日（2022年12月31日），纳入本次评价范围内的资金为2022年普惠性制造业投资奖励资金，总额度为74044.79万元。

1.普惠性制造业投资奖励

2022年2月22日，下发《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级先进制造业发展专项（普惠性制造业投资奖励）资金项目计划的通知》（粤工信技改函〔2022〕2号），下达安排普惠性制造业投资奖励资金（以下简称“投资奖励资金”）39044.79万元。

2.支持佛山市新能源汽车产业发展

2021年12月10日，下发《广东省工业和信息化厅关于下达省级普惠性制造业投资奖励（支持佛山新能源汽车产业发展）专项资金项目计划的通知》（粤工信装备函〔2021〕97号），下达安排支持佛山市新能源汽车产业发展资金35000万元。

（二）分配方式

1.普惠性制造业投资奖励

根据《广东省人民政府关于印发广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕21号）要求，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则》（粤工信技改函〔2021〕45号）等有关规定，投资奖励资金全面实行项目库管理。由各地级以上市政府（以下简称“各地市”）依据省有关通知要求组织评审遴选符合条件的测算项目等工作，编制投资奖励资金测算项目清单和绩效目标，按规定程序审核后报我厅后，由省统计局复核各地市符合条件的测算项目申报期内新增实际固定资产投资额。我厅根据省统计局核实的新增实际固定资产投资额，按规定复核各地市投资奖励资金测算金额，编制投资奖励资金预算。各地市按规定评审遴选支持项目，结合投资奖励资金测算项目预算额度，编制支持项目资金安排方案，按程序审批后将支持项目情况汇总表报我厅。我厅根据各地市报送的支持项目清单等，编制投资奖励资金项目计划，按规定程序报批、公示后下达，省财政厅下达拨付资金。

各地市2022年投资奖励资金安排情况如下表：

表1  2022年各地市投资奖励资金安排情况

| 序号 | 地市 | 资金安排额度（万元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 39044.79 |
| 1 | 广州市 | 10320.36 |
| 2 | 珠海市 | 1353.98 |
| 3 | 汕头市 | 264.62 |
| 4 | 佛山市 | 3065.65 |
| 5 | 韶关市 | 830.66 |
| 6 | 梅州市 | 269.08 |
| 7 | 惠州市 | 5332.68 |
| 8 | 汕尾市 | 1474.30 |
| 9 | 东莞市 | 3453.42 |
| 10 | 中山市 | 600.50 |
| 11 | 江门市 | 1763.04 |
| 12 | 阳江市 | 935.94 |
| 13 | 湛江市 | 794.44 |
| 14 | 茂名市 | 991.78 |
| 15 | 肇庆市 | 4841.36 |
| 16 | 清远市 | 140.44 |
| 17 | 潮州市 | 44.16 |
| 18 | 揭阳市 | 2464.46 |
| 19 | 云浮市 | 103.92 |

2.支持佛山市新能源汽车产业发展

为支持佛山市新能源汽车产业发展，省财政安排先进制造业发展专项资金35000万元，由佛山市负责制定项目绩效目标，并做好资金的使用、管理、绩效评价和审计等后续工作。

（三）主要用途及扶持对象

1.普惠性制造业投资奖励

根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则》（粤工信技改函〔2021〕45号）等有关规定，投资奖励资金是以事后奖励的方式，按照各地市符合条件的测算项目在2021年1月1日至6月30日期间已纳入统计的新增实际固定资产投资不超过2%的比例予以奖励。各地市围绕降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训、“工改工”等使用范围，将投资奖励资金用于支持制造业项目引进建设。

2.支持佛山市新能源汽车产业发展

由佛山市组织实施培育新能源汽车产业项目，推动新能源汽车产业整车生产能力、关键零部件和材料生产、应用推广等方面。（四）绩效目标

1.普惠性制造业投资奖励

通过对各地市符合条件的先进制造业新增固定资产投资进行事后奖励，支持加快先进制造业项目投资建设，推动工业稳投资，拉动工业固定资产投资195亿元，引导8500家企业开展技术改造，推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

2.支持佛山市新能源汽车产业发展

佛山市2021年新能源汽车年产量35000台，销售收入60亿元，新增纳税额1.5亿元。

二、自评情况

（一）自评分数

本次绩效评价按要求采集、整理有关材料和数据，全面而实事求是反映专项资金使用绩效水平和预期目标实现程度，确保评价结果真实可靠。通过绩效自评，认为总体绩效目标完成良好，项目管理规范，申报与评审流程组织严密，项目管理制度健全，充分发挥了财政资金引导和集聚效应，推进了战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。自评得分99.66分，自评等级为：优。具体自评情况如下：

1.过程阶段自评19.66分（共20分）

（1）资金管理自评11.66分（共12分）。纳入本次评价范围内的2022年普惠性制造业投资奖励资金总预算额度为74044.79万元，截至自评基准日实际总支出71952.02万元，总支出率97.17%。其中，投资奖励资金39044.79万元，截至自评基准日实际支出36952.02万元，支出率94.64%；支持佛山市新能源汽车产业发展资金35000万元，截至自评基准日实际支出35000万元，支出率100%。

（2）事项管理自评8分（共8分）。我厅高度重视专项资金管理工作，采取有效措施和各类监督检查，不断完善资金管理全流程工作，大力保障监管有效性。完善管理制度。联合省财政厅及时印发《广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则的通知》（粤工信技改函〔2021〕45号），结合《广东省工业和信息化厅办公室关于印发广东省工业和信息化厅财政资金绩效评价管理办法的通知》（粤工信办函〔2019〕272号）、《广东省工业和信息化厅省级财政资金项目库管理办法》（粤工信办函〔2020〕25号）、《广东省工业和信息化厅关于印发财政专项资金支持项目验收管理办法的通知》（粤工信规字〔2021〕6号）及《广东省工业和信息化厅关于进一步规范专项资金项目管理的通知》（粤工信财审函〔2020〕993号）等有关文件，进一步压实资金管理各环节工作责任，规范资金管理流程。加强专项指导。分批召开工作部署会（《广东省工业和信息化厅办公室关于召开2022年先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）工作部署会的通知》），指导各地市顺利实施2022年投资奖励资金工作，并深入了解政策实施情况和存在问题，为下一步持续完善政策提供依据。强化监督检查。及时下发《广东省工业和信息化厅关于做好2022年省级企业技术改造和普惠性制造业投资奖励资金项目计划工作的通知》（粤工信技改函〔2021〕49号），督促地市严格落实项目入库、评审及验收等工作，加强对资金的使用监管。

2.产出阶段自评40分（共40分）

（1）数量指标自评10分（共10分）。投资奖励资金计划2022年引导全省开展技术改造的工业企业8500家，实际2022年引导全省开展技术改造的工业企业9100家，超额完成相关绩效目标。支持佛山市新能源汽车产业发展资金实际推动佛山市2021年新能源汽车年产量35000辆，完成相关绩效目标。

（2）质量指标自评10分（共10分）。投资奖励资金计划2022年全省项目按规定纳入固定资产投资统计比例达到90%，根据《广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则的通知》（粤工信技改函〔2021〕45号）要求，项目应按规定纳入省工业固定资产投资统计，并经省统计局复核后才可纳入测算项目清单，实际2022年全省项目按规定纳入固定资产投资统计比例达到100%。支持佛山市新能源汽车产业发展资金的专项资金使用合规性达到100%，完成相关绩效目标。

（3）时效指标自评10分（共10分）。投资奖励资金的专项资金项目完成时间计划在2022年12月，我厅于2022年2月22日下达项目计划，资金下达率100%，已提前完成相关绩效目标。支持佛山市新能源汽车产业发展资金下达企业时间计划在2021年12月底前，佛山市实际于2021年11月27日将相关资金拨付至企业。

（4）成本指标自评10分（共10分）。计划预算资金控制有效性为不超预算，总预算额度为74044.79万元，实际支出71952.02万元，实际支出未超过预算计划。

3.效益阶段自评40分（共40分）

（1）经济效益指标自评12分（共12分）。投资奖励资金实际2022年直接拉动全省工业固定资产投资195.22亿元，已完成预期绩效目标（195亿元），资金投入与直接撬动工业固定资产投资比达到50倍；实际2022年全省先进制造业投资占工业投资比重为49.4%，超出预期目标（30%）19.4个百分点。支持佛山市新能源汽车产业发展资金推动佛山市2021年新能源汽车年销售收入达到63亿元，超额完成预期绩效目标（60亿元）。

（2）社会效益指标自评10分（共10分）。投资奖励资金的资金政策覆盖面广，惠及19个地市（河源市无申报），通过引导各地市围绕降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训、“工改工”等使用资金，进一步促进各地市引进建设制造业项目。获得支持佛山市新能源汽车产业发展资金的项目单位2021年新增纳税1.5亿元，完成相关绩效目标。

（3）可持续影响指标自评10分（共10分）。投资奖励资金是根据各地市在2021年1月1日至2025年12月31日期间的符合条件的制造业项目已纳入统计的新增实际固定资产投资情况进行事后奖励的资金政策，政策时间跨度长，具有延续性，对全省制造业项目投资建设产生了可持续发展的影响，进一步推进了战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。支持佛山市新能源汽车产业发展资金专项用于支持佛山市新能源汽车产业龙头企业发展，大力推动企业技术创新能力提升，进一步提升新能源汽车产业整车生产、关键零部件和材料生产等方面的能力。

（4）服务对象满意度自评8分（共8分）。企业普遍对资金政策实施效果表示满意，满意度达到预期目标。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

（1）普惠性制造业投资奖励

2022年2月22日，我厅下达资金项目计划，明确投资奖励资金额度39044.79万元，截至自评基准日，实际支出36952.02万元，支出率94.64%。具体各地市资金支出情况如下表：

表2  2022年各地市投资奖励资金支出情况

| 序号 | 地市 | 资金分配额度 （万元） | 资金支出额度 （万元） | 资金支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 39044.79 | 36952.02 | 94.64% |
| 1 | 广州市 | 10320.36 | 10320.36 | 100.00% |
| 2 | 珠海市 | 1353.98 | 1353.98 | 100.00% |
| 3 | 汕头市 | 264.62 | 264.62 | 100.00% |
| 4 | 佛山市 | 3065.65 | 2756.41 | 89.91% |
| 5 | 韶关市 | 830.66 | 830.66 | 100.00% |
| 6 | 梅州市 | 269.08 | 253.88 | 94.35% |
| 7 | 惠州市 | 5332.68 | 5332.68 | 100.00% |
| 8 | 汕尾市 | 1474.3 | 106 | 7.19% |
| 9 | 东莞市 | 3453.42 | 3453.42 | 100.00% |
| 10 | 中山市 | 600.5 | 600.5 | 100.00% |
| 11 | 江门市 | 1763.04 | 1763.01 | 100.00% |
| 12 | 阳江市 | 935.94 | 935.94 | 100.00% |
| 13 | 湛江市 | 794.44 | 394.44 | 49.65% |
| 14 | 茂名市 | 991.78 | 991.78 | 100.00% |
| 15 | 肇庆市 | 4841.36 | 4841.36 | 100.00% |
| 16 | 清远市 | 140.44 | 140.44 | 100.00% |
| 17 | 潮州市 | 44.16 | 44.16 | 100.00% |
| 18 | 揭阳市 | 2464.46 | 2464.46 | 100.00% |
| 19 | 云浮市 | 103.92 | 103.92 | 100.00% |

（2）支持佛山市新能源汽车产业发展

2021年12月10日，我厅下达资金项目计划，明确支持佛山市新能源汽车产业发展资金额度35000万元，截至自评基准日，实际支出35000万元，支出率100%。

2.专项资金完成绩效目标情况

纳入本次评价范围内的2022年普惠性制造业投资奖励资金总体绩效目标完成情况如下：

（1）普惠性制造业投资奖励

通过对各地市符合条件的先进制造业新增固定资产投资进行事后奖励，支持加快先进制造业项目投资建设，推动工业稳投资，实际直接拉动工业固定资产投资195.22亿元，已完成预期绩效目标（195亿元）；实际引导9100家企业开展技术改造，完成预期目标107%（8500家），进一步推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

（2）支持佛山市新能源汽车产业发展

佛山市2021年实际新能源汽车年产量35000台，实际销售收入63亿元，获资金扶持的项目单位实际新增纳税额1.5亿元，均已完成绩效目标。

3.专项资金使用绩效

从投资奖励资金的实施情况来看，各地市认真研究精心组织，采取了一系列积极措施，进一步完善政策和提高实效，以“小支点”实现“大撬动”，带动全省工业经济高质量发展，为工业稳增长提供有力支撑，充分发挥了省级财政资金的使用效益。

一是推动工业投资速度与结构“双提升”。2022年投资奖励资金直接拉动全省工业固定资产投资195.22亿元，资金投入与直接撬动工业固定资产投资比达到50倍，推动全省工业投资增长10.3%，与全国（10.3%）持平，并连续两年保持两位数增速。工业投资在保持较快增速的同时投资结构持续优化，先进制造业投资占工业投资比重49.4%，高于2021年全年（46.3%）3.1个百分点。投资奖励资金的投入为工业投资速度与结构“双提升”提供了新动能。

二是加快先进制造业项目引进建设。投资奖励资金是对申报期内符合条件的制造业项目按新增实际固定资产投资额一定比例进行事后奖励，项目新增的实际固定资产投资额越多，地市获得的资金额度越大，可有效提升各地市引导先进制造业项目投资建设的积极性，从而带动产业高质量发展。例如广州市就利用投资奖励资金引导广州国显科技有限公司维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目、广汽年产20万辆（新能源汽车）产能扩建项目等9个重大制造业项目落地建设，有效地促进了企业装备能力的提升，推动了高端制造业产业集群发展和产业转型升级。

三是引导企业开展技术改造。2022年，在投资奖励资金的带动作用下，全省有9100家企业开展技术改造。企业通过实施技术改造，将先进技术应用到各领域，将企业的工艺技术提高到更高水平，实现以内涵为主扩大再生产，从而提高产品的质量，扩大产品品种和产量，促进产品更新换代，促使企业生产技术升级、研发新产品，带动工业企业设备更新升级改造，进一步推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

部分地市测算资金额度不精准，导致资金存在结余，例如资金支出率最低的汕尾市，以3个测算项目获得投资奖励资金1474.3万元，但该市经评审确定符合条件支持项目只有一个，导致结余1368.3万元退回省财政统筹使用。

三、改进意见

（一）科学编制资金预算。坚持项目库管理，加强项目库建设，尽早下发组织项目实施通知，指导地市按规定做好投资奖励资金评审测算和支持项目申报、评审等工作，将预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见和执行进度指标相挂钩，科学编制资金预算。

（二）进一步加大政策宣贯力度。坚持广泛宣传与精准推送相结合，充分利用新闻媒体、粤商通、厅微信公众号等多种渠道结合调研座谈等时机积极宣贯有关政策，扩大政策宣传面，及时将政策传递给企业，帮助企业了解政策，用好政策。

（三）科学设定绩效目标。进一步加强与省财政部门的沟通协调，严格执行绩效目标管理办法有关规定，坚持按照权责统一的原则开展绩效目标管理，强化预算责任和绩效责任“双约束”，科学合理制定省级技术改造资金绩效目标。加强绩效评价培训及指导工作，推动绩效评价工作规范化、标准化、高效化开展。