附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：工业企业转型升级

对应政策任务个数：1  及具体名称：产业创新能力建设

预算部门：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：曲超、梁家中

联系电话：83133257、83135953

填报日期：2023年5月20日

产业创新能力建设

- 基本情况

（一）资金额度

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第一批）的通知 》（粤工信创新函〔2021〕70号）和《 广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第二批）的通知 》（粤工信创新函〔2022〕2号），安排产业创新能力和平台建设方向省级财政资金68010万元（不含工业设计方面）。

（二）资金分配方式

1.国家制造业创新中心。支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目8000万元，用于支持“国家印刷及柔性显示创新中心”能力建设配套项目。

- 发展平板显示项目（超视界10.5代线项目）。根据省政府工作安排，2022年下达29663万元给广州市，用于支持广州市引进建设超视界国际科技（广州）有限公司10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目。

- 支持建设乐金显示第 8.5 代OLED 项目。根据省政府工作安排，2022年下达30347万元给广州市，用于支持广州市引进建设乐金显示光电科技(中国)有限公司第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目。

二、自评情况

（一）自评分数

自评总分为99.65分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

截至2022年12月，省级财政预算68010万元，实际支出资金66019.330498万元（其中支持广州市引进建设超视界显示技术有限公司10.5代TFT-LCD显示器生产线项目剩余资金1990.669502万元已退回省财政），支出率97.1%。

（1）支持国家制造业创新中心项目

省级财政预算8000万元，实际拨资金8000万元。截至2022年12月，实际支出8000万元，支出率100%。

（2）支持乐金显示光电科技(中国)有限公司建设第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目

省级财政预算30347万元，实际下达资金30347万元。截至2022年12月，实际支出30347万元，支出率100%。

（3）发展平板显示项目（超视界10.5代线项目）

省级财政预算29663万元，实际下达资金25036万元。截至2022年12月，实际支出27672.330498万元，已退回省财政1990.669502万元，支出率93.3%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

（1）支持国家制造业创新中心项目

完成对支持“国家印刷及柔性显示创新中心”能力建设配套项目，2022年完成投资17100.02万元，完成专利申请72项，新增与7家企业、高校、科研院所开展了服务及合作。

（2）支持乐金显示光电科技(中国)有限公司建设第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目

完成对广州市引进建设乐金显示光电科技（中国）有限公司第8.5代有机发光二极管（OLED）显示器件项目的支持，带动项目固定资产投资400.29亿元。

（3）发展平板显示项目（超视堺10.5代线项目）

完成对超视堺国际科技（广州）有限公司10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目的支持，带动项目固定资产投资534亿元。

3.专项资金分用途使用绩效。

专项资金专题严格按照有关规定制定计划、组织申报和评审、下达项目计划、拨付资金、开展自评管理，自觉接受财政、审计、监察等部门的检查和审计。印发《广东省工业和信息化厅关于开展2022年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目（创新专题）入库的通知》（粤工信创新函〔2021〕44号）指导各地市做好项目入库工作。入库通知印发前，为做好资金入库工作，发函《广东省工业和信息化厅关于征求2022年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目（创新专题）入库通知意见的函》（粤工信创新函〔2021〕29号）征求省财政厅意见。为做好资金管理工作，发布《广东省工业和信息化厅关于做好超视界乐金等重大项目资金工作的通知》（便函〔2022〕1500号）指导广州市核实贴息具体金额，加快资金支出进度；召开产业创新能力和平台建设资金管理工作电视电话会议，解读存在问题、分析典型案例，部署开展资金自查及整改工作，进一步推动资金规范高效使用。

目前，上述项目已按计划进度完成，各项绩效指标均已完成，达到预期目标。通过资金支持，企业技术创新能力不断增强，技术水平达到同行业国际领先水平。国家印刷及柔性显示创新中心是我省首家国创中心，于2017年获工业和信息化部认定，在2019-2022年的考核评估中获评3次优秀。

- 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无

第十一届“省长杯”工业设计大赛

一、基本情况

根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《省工业和信息化厅经管专项资金管理办法》（粤财工〔2019〕115号）有关规定，2022年促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）安排计划资金共为61510万，其中生产合作处负责部分为“省长杯”工业设计大赛项目的1500万元：

第十一届“省长杯”工业设计大赛（以下简称“省长杯”）及广东设计周活动经费安排1500万元，主要用于赛事组织实施、设计周活动、品牌推广、成果产业化对接等方面，营造工业设计创新发展的良好环境，支撑服务我省制造业高质量发展。项目为省本级项目，经费1500万元直接下达到广东工业大学。项目主要绩效为引导制造业企业、设计机构加大和重视工业设计投入，征集作品数量3万件以上，参赛参观人数超过8万人。项目已完成赛事组织、成果转化等大部分内容，受疫情影响，“省长杯”颁奖典礼、广东设计周系列活动推迟，拟定于2023年8月16日—18日在广州越秀国际会议中心举办。

二、自评情况

（一）自评分数

自评得分99分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

第十一届“省长杯”大赛项目预算安排为1500万元，省长杯内部资金使用严格遵循“一事一批”制度，所有提交学校财务及进行报销的项目，都必须由报销人填写《第十一届“省长杯”项目经费支出审批表》，审批表经项目负责人，验收人及报销经办人签字后，将所有报销凭证资料连同审批表一起交给“省长杯”财务人员，按学校相关规定执行报销程序。截止2022年12月31日，实际使用金额681.363779万元，余额818.636221万元。

- 专项资金完成绩效目标情况。

资金项目下达时的绩效目标如下：

表1 项目绩效目标

| 总体绩效目标 |  | 引导制造业企业、设计机构加大和重视工业设计投入，征集作品数量3万件以上，参赛参观人数超过8万人。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 数量指标 质量指标 | 参加活动人数（万） | 8 |
|  |  | 质量指标 | 大赛及设计周影响覆盖的人群数量（万） | 800 |
|  |  | 数量指标 | 参赛企业数量(家) | 1000 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 参赛作品数量（万） | 3 |
|  |  | 社会效益指标 | 引导地市设立分赛区数量（个） | 12 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 企业调查满意度（%） | 85% |

各项指标具体完成情况：

本届“省长杯”工业设计大赛以“新设计·新发展·新格局”为主题，围绕我省战略性产业集群建设，积极引导省(境)内外企业、院校、机构和个人报名参赛，着力提升工业设计创新能力，为建设制造强省提供强有力支撑。大赛自2022年4月下旬正式启动，共设广州、深圳、珠海等15个地市分赛区、1个省直赛区及1个境外赛区，按产品组、产业组、概念组3个界别，分初赛、复赛、决赛3个阶段举行，共征集作品超过3.6万件，较上届增长7.6%，最终进入决赛的获奖优秀作品876件，其中，钻石奖3个，金、银、铜奖27个及绿色设计奖等单项奖40个，优秀奖806个。3个钻石奖奖金合计200万元，是国内同类重要奖项的最高标准之一。获奖作品涵盖新一代电子信息、装备制造、智能家电、医疗健康、轻工纺织、数字创意、生态设计等重点热点领域，全方位、多维度展现我省工业设计和产业发展最新成果，参赛主体超过1.5万个，参赛企业超过3000多家，体现了较高的设计创新水平与市场竞争力，进一步加强企业与市场的联系，加快创新成果转化，同时提供高质量产品和服务以满足人民群众对美好生活的不断追求。

本次大赛赛事阶段奖金标准国内最高，本届大赛奖金大幅提升至341万元，较上届(189万元)提高80.4%，吸引更多优秀企业、设计师参赛。单项奖中优化设置最受欢迎奖、最具创新奖、最具潜力奖等，同时在决赛评审中引入广东股权交易中心及相关投资基金等金融服务机构，为优秀作品提供孵化资源和转化服务，及时推动设计成果产业化和市场化，进一步完善大赛奖励激励机制。

参赛作品“量”与“质”同步进阶。大赛共征集作品超过3.6万件，其中省外作品超过5000件，来自20多个国家及境外地区的作品超过1000件，广汽、小鹏、美的等多家知名企业报名参赛，侧面反映大赛影响力、吸引力持续提升；作品质量持续提升并得到国家工业设计最高奖印证，7件获奖作品随后参加2022中国优秀工业设计奖比赛中分别再获金奖(1个)、银奖(2个)、铜奖(4个)，分别占各项大奖总数的10%以上，“省长杯”大赛乃至“广东设计”品牌质量引人瞩目。

在作品征集方面联合国内外优质平台和资源发动境外作品参赛，征集超过1000件境外作品，取得历史性突破。在专家评审方面，积极引入欧美院校的设计专家学者、深圳头部企业以及具有国际背景的专家参加决赛评审工作，提升境内外籍专家占比，推动设计理念交流融合。

大赛进一步创新产业支撑，围绕战略性产业集群建设需求新设立的专项赛精彩频出，反映装备制造、安全应急与健康环保类等产业加速发展以及工业设计在上述领域的深度应用。产业组涌现出多个创新领域的优秀设计方案，体现工业设计在新业态新模式的支撑引领作用。

第十一届“省长杯”大赛共引导15个地市设立分赛区，参加活动人数累计达8万人，大赛及设计周影响覆盖的人群数量达800万，参赛企业超过1000家，参赛作品数量超过3万件，总预算控制在1500万以内，形式丰富的赛事推广活动及巡展活动获得参赛企业及上级单位的一致好评。

目前正在认真开展“省长杯”颁奖典礼及广东设计周系列活动的各项筹备工作，已发动全国工业设计作品征集；配套论坛活动有“政策宣贯会”“资源对接及现场签约会”“国际产业设计趋势与挑战”“集成创新与可持续设计国际学术研讨会”等，目前各项工作正有序推进中。

3.专项资金分用途使用绩效。

截止2022年12月31日，实际使用金额681.363779万元，余额818.636221万元。实际支付的费用包括：分赛区支持（初赛）225万元，省直赛区组织（初赛）25.6149万元，境外赛区组织（初赛）25.18587万元，复赛组织167.314585万元，决赛组织56.212655万元，广东工业设计展75.196万元，赛事活动全程宣传推广93.746969万元，作品巡展1.1669万元，成果转化及产业化应用9万元。实际支付的工作经费由作品收集组织、评审活动组织、作品收集管理、场地搭建、物料设计制作、官网建设、评审系统开发、公众号维护、媒体新闻投放、办公用品、人员差旅、组织人员劳务费等构成。项目费用预算及使用情况如下表：

表2 项目费用预算及使用情况

单位：万元

| 项目类别 | 预算 | 截至2022年12月31日实际支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、赛事组织部分 | 525 | 525.307562 |
| 1.分赛区支持（初赛） | 225 | 225 |
| 2.省直赛区组织（初赛） | 30 | 25.6149 |
| 3.境外赛区组织（初赛） | 35 | 25.18587 |
| 4.复赛组织 | 160 | 167.314585 |
| 5.决赛组织 | 45 | 56.212655 |
| 6.大赛颁奖典礼 | 30 | 0 |
| 二、奖金部分 | 341 | 0 |
| 三、广东设计周部分 | 410 | 78.1219 |
| 1.广东工业设计展 | 350 | 75.196 |
| 2.2022广东工业设计峰会 | 30 | 0 |
| 3.资源对接及现场签约会 | 10 | 0 |
| 4.政策宣贯会 | 10 | 0 |
| 5.网上设计周 | 10 | 2.9259 |
| 四、品牌宣传及产业化应用部分 | 224 | 103.913869 |
| 1.赛事活动全程宣传推广 | 100 | 93.746969 |
| 2.品牌推广 | 20 | 0 |
| 3.作品巡展 | 50 | 1.1669 |
| 4.成果转化及产业化应用 | 54 | 9 |
| 合计 | 1500 | 681.363779 |

（三）专项资金使用绩效存在的问题

受疫情影响，资金支出速度有延迟，项目推进过程较长。

三、改进意见

针对实际情况及时调整专项资金使用、审批方案，配合项目及时推进。